Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
Componente Curricular: Planejamento e gestão de projetos.
Professora: Raquel Aparecida Pegoraro.
Alunos: Alesom, João Pedro, Kétly, Matheus e Vladimir.

RETROSPECTIVA SPRINT 2

Análise da reunião de review com o PO:
- Pontos fortes a serem mantidos:
O que foi desenvolvido atende aos requisitos estabelecidos pelo P.O.
O design é limpo.
O produto é intuitivo (relacionado a utilização).

- Quais problemas foram identificados e como resolver?
Problemas de layout (posicionamento de botões, formato da data e identificação do usuário logado).

Análise do sprint backlog – Refatoração do sprint backlog:
- A quebra das histórias em tarefas poderia ser melhor realizada?
Sim, algumas tarefas poderiam ter sido melhor quebradas e outras agrupadas.

-Houveram tarefas adicionadas ao longo da sprint?
Não.

-Houveram tarefas que não foram realizadas?
Não.

Análise da qualidade do código – Refatoração do código:

-Podemos melhorar a qualidade do código gerado?
Sim, inserindo mais comentários no código.

-Podemos criar um padrão para o time?
O time já segue um padrão ditado pelo framework de estilo.

Análise do processo de testes:

-O processo de testes foi eficiente?
Sim, pois foi possível identificar e corrigir problemas antes da entrega ao P.O.

-Tiveram tarefas que não passaram nos testes? O que ocorreu? Quem corrigiu?
Sim. Pequenos erros de implementação. Os erros foram corrigidos pelo integrante do time que os identificou.

Análise dos impedimentos:

-Quais impedimentos ocorreram? Porquê ocorreram? Como foram resolvidos?
Houve um impedimento devido ao atraso ocorrido no desenvolvimento da tarefa relacionada às sessões. Foi aguardado o término do desenvolvimento da tarefa que impedia a continuidade do desenvolvimento.

Capacidade de produção:
– Assumimos muito ou poucas histórias como meta para a sprint?
Assumimos uma quantidade boa de histórias para a sprint.

Tempo de desenvolvimento das estimativas:
-Fomos muito otimistas ou pessimistas com as estimativas?
De forma geral fomos pessimistas. Todavia, em algumas fomos extremamente otimistas.

Desempenho do time:
–O que a análise do gráfico burndown nos mostra sobre o nosso desempenho?
Que conseguimos concluir todas as tarefas dentro do tempo correto, mas houve certa demora para concluirmos tarefas devido ao tamanho das mesmas.

–Como aumentar nossa velocidade sem comprometer a qualidade?
Dividindo as tarefas em tarefas menores.

Análise da eficiência da programação pareada:
–A programação pareada foi eficiente?
Não realizamos programação pareada nessa sprint.

–O que mudar, o que melhorar e o que manter?
Pode ser mantido o fato de se utilizar a programação pareada somente para fins de disseminação de conhecimento.

Análise de problemas de recursos humanos:
–Comportamentos do time que contribuíram na execução do projeto?
Agilidade na busca por novos conhecimentos.
Pró-atividade.
Tomada rápida de decisões em time.

–Comportamentos do time que prejudicaram na execução do projeto?
Não houve nenhum.

–Problemas com membros específicos da equipe?
Não.

Análise das métricas utilizadas:
-Precisamos incluir novas métricas ao projeto? Quais? Porquê?
Pode ser pensada na inclusão de métricas de qualidade e testes.

–Precisarmos excluir métricas ao projeto? Quais? Porquê?
Não.

Atitudes positivas e pontos fortes a serem mantidos

META ESTABELECIDA DA SPRINT ANTERIOR / Pontos fortes a serem mantidos	Análise do que ocorreu durante a Sprint
1. Comprometimento do time	Continuou na Sprint 2
2. Interação e tomada de decisões do time foi organizada e democrática	Continuou na Sprint 2
3. Foco na conclusão de todas as tarefas estipuladas para a Sprint	Continuou na Sprint 2
4. Documentação da configuração do ambiente e diagramas foi bem escrita	Continuou na Sprint 2

META DA PRÓXIMA SPRINT / Pontos fortes a serem mantidos e atitudes da equipe a serem fortalecidas
1. Comprometimento do time
2. Interação e tomada de decisões do time foi organizada e democrática
3. Foco na conclusão de todas as tarefas estipuladas para a Sprint
4. Documentação da configuração do ambiente e diagramas foi bem escrita
5. Pró-atividade do time em resolver os impedimentos
6. Pró-atividade do time em buscar novos conhecimentos necessários

Problemas a serem resolvidos e metas de melhoria

META ESTABELECIDA DA SPRINT ANTERIOR / Problemas a serem resolvidos ou metas de melhoria	Análise do que ocorreu durante a Sprint
1. Definição de tarefas	Foi pensado também na versão entregável ao usuário ao definir as tarefas
2. Definição de histórias	Foi pensado também na versão entregável ao usuário ao definir as histórias
3. Documentação do código	Não foi realizado
4. Padronização do código	Foi definido um padrão coletivamente
5. Conhecimento da equipe em relação às tecnologias utilizadas	Não houve necessidade de se utilizar programação pareada
6. Testes	Foi testado também com uma visão de usuário final e não somente de desenvolvedor

META DA PRÓXIMA SPRINT / Problemas a serem resolvidos e metas de melhoria	Como fazer
1. Documentação do código	Criar um padrão de comentários e já inseri-los no código antes de passar a tarefa para 'Aguardando testes'
2. Quebra de histórias	Buscar por quebrar mais as histórias. Tarefas menores levam a um melhor fluxo