Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
Componente Curricular: Planejamento e gestão de projetos.
Professora: Raquel Aparecida Pegoraro.
Alunos: Alesom, João Pedro, Kétly, Matheus e Vladimir.

REVIEW 1

Aceitação das Histórias:

- "Como aluno/monitor/professor eu preciso logar no sistema para identificar o perfil do usuário." [Rejeitada]
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso realizar peguntas para sanar minhas dúvidas." [Rejeitada]
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso visualizar perguntas e respostas para poder realizar contribuições." [Rejeitada]
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso responder perguntas para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento." [Rejeitada]

Pontos Fortes das Histórias:

- "Como aluno/monitor/professor eu preciso logar no sistema para identificar o perfil do usuário."
  - Os formulários são bem intuitivos;
  - Design limpo;
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso realizar peguntas para sanar minhas dúvidas."
  - Os formulários são bem intuitivos;
  - Design limpo;
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso visualizar perguntas e respostas para poder realizar contribuições."
  - Os formulários são bem intuitivos;
  - Design limpo;
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso responder perguntas para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento."
  - Os formulários são bem intuitivos;
  - Design limpo;

Pontos Fracos das Histórias:

- "Como aluno/monitor/professor eu preciso logar no sistema para identificar o perfil do usuário."
  - Não há integração com o banco de dados;
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso realizar peguntas para sanar minhas dúvidas."
  - Não há integração com o banco de dados;
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso visualizar perguntas e respostas para poder realizar contribuições."
  - Não há integração com o banco de dados;
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso responder perguntas para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento."
  - Não há integração com o banco de dados;
Não há integração entre os módulos do sistema.

Restrições apresentadas pelo PO:

Não há produto entregável provindo da Sprint 1.