Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
Componente Curricular: Planejamento e gestão de projetos.
Professora: Raquel Aparecida Pegoraro.
Alunos: Alesom, João Pedro, Kétly, Matheus e Vladimir.

TABELAS DA RETROSPCTIVA

PONTOS FORTES A SEREM MANTIDOS
1. Comprometimento do time
2. Interação e tomada de decisões do time foi organizada e democrática
3. Foco na conclusão de todas as tarefas estipuladas para a Sprint
4. Documentação da configuração do ambiente e diagramas foi bem escrita

PROBLEMAS A SEREM RESOLVIDOS OU METAS DE MELHORIA	COMO FAZER
1. Definição de tarefas	Pensar também na versão entregável ao usuário ao definir as tarefas
2. Definição de histórias	Pensar também na versão entregável ao usuário ao definir as histórias
3. Documentação do código	Criar um padrão de comentários e já inseri-los no código antes de passar a tarefa para 'Aguardando testes'
4. Padronização do código	Definir um padrão coletivamente
5. Conhecimento da equipe em relação às tecnologias utilizadas	Programação pareada quando necessário
6. Testes	Testar também com uma visão de usuário final e não somente de desenvolvedor