Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
Componente Curricular: Planejamento e gestão de projetos.
Professora: Raquel Aparecida Pegoraro.
Alunos: Alesom, João Pedro, Kétly, Matheus e Vladimir.

DEFINIÇÃO DE STAKEHOLDERS

Stakeholder	Principais requisitos	Principais expectativas	Nível de influência
Aluno	Formular perguntas / Responder perguntas / Visualizar perguntas e respostas / Avaliar respostas	Facilitar compartilhamento de conhecimento entre alunos e professores	Baixo
Monitor	Formular perguntas / Responder perguntas / Visualizar perguntas e respostas / Analisar perguntas / Analisar respostas / Avaliar respostas	Auxiliar na verificação da credibilidade do material postado / Reduzir o número de alunos que buscam a monitoria presencial para esclarecer dúvidas básicas ou que já foram respondidas no sistema	Médio
Professor	Definir monitores / Formular perguntas / Responder perguntas / Visualizar perguntas e respostas / Analisar perguntas / Analisar respostas / Avaliar respostas	Diminuir os índices de reprovação nos componentes curriculares / Facilitar o acesso a listas de exercício (e.g. listas de livros que não constam no acervo da biblioteca)	Alto

PRODUCT BACKLOG

Como aluno/monitor/professor / eu preciso realizar peguntas / para sanar minhas dúvidas.
Como aluno/monitor/professor / eu preciso responder perguntas / para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento.
Como aluno/monitor/professor / eu preciso visualizar perguntas e respostas / para poder realizar contribuições.
Como aluno/monitor/professor / eu preciso logar no sistema / para identificar o perfil do usuário.
Como aluno/monitor / eu preciso filtrar conteúdo / para acessar somente aos conteúdos que tenho interesse.
Como professor / eu preciso definir matérias de interesse / para poder contribuir com as perguntas e respostas das matérias de meu conhecimento.
Como professor / eu preciso definir alunos como monitores / para que esses possam auxiliar na avaliação do material.
Como monitor/professor / eu preciso analisar perguntas / para verificar se estão coerentes e de acordo com o conteúdo da matéria.
Como monitor/professor / eu preciso analisar respostas / para verificar se de fato apresentam uma solução válida para a pergunta a qual se referem.
Como aluno/monitor/professor / eu preciso avaliar respostas / para avaliar a qualidade da resposta (se está completa, apresenta referencial teórico...)
Como aluno/monitor/professor / eu preciso de uma página inicial / para me guiar pelo sistema.

PRIORIZAÇÃO DAS HISTÓRIAS

ID	História do usuário	Categoria	Prioridade
1	Como aluno/monitor/professor / eu preciso realizar peguntas / para sanar minhas dúvidas.	Alta	3
2	Como aluno/monitor/professor / eu preciso responder perguntas / para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento.	Alta	1
3	Como aluno/monitor/professor / eu preciso visualizar perguntas e respostas / para poder realizar contribuições.	Alta	2
4	Como aluno/monitor/professor / eu preciso logar no sistema / para identificar o perfil do usuário.	Alta	4
5	Como aluno/monitor/professor / eu preciso filtrar conteúdo / para acessar somente aos conteúdos que tenho interesse.	Baixa	1
6	Como professor / eu preciso definir matérias de interesse / para poder contribuir com as perguntas e respostas das matérias de meu conhecimento.	Baixa	2
7	Como professor / eu preciso definir alunos como monitores / para que esses possam auxiliar na avaliação do material.	Média	1
8	Como monitor/professor / eu preciso analisar perguntas e, se necessário, excluí-las / para verificar se estão coerentes e de acordo com o conteúdo da matéria.	Média	3
9	Como monitor/professor / eu preciso analisar respostas e, se necessário, excluí-las / para verificar se de fato apresentam uma solução válida para a pergunta a qual se referem.	Média	2
10	Como aluno/monitor/professor / eu preciso avaliar respostas, de acordo com sua credibilidade / para avaliar a qualidade da resposta (se está completa, apresenta referencial teórico...)	Baixa	3
11	Como aluno/monitor/professor / eu preciso de uma página inicial / para me guiar pelo sistema.	Alta	5

MVP

ID	História do usuário	Categoria	Prioridade
1	Como aluno/monitor/professor / eu preciso realizar peguntas / para sanar minhas dúvidas.	Alta	3
2	Como aluno/monitor/professor / eu preciso responder perguntas / para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento.	Alta	1
3	Como aluno/monitor/professor / eu preciso visualizar perguntas e respostas / para poder realizar contribuições.	Alta	2
4	Como aluno/monitor/professor / eu preciso logar no sistema / para identificar o perfil do usuário.	Alta	4
11	Como aluno/monitor/professor / eu preciso de uma página inicial / para me guiar pelo sistema.	Alta	5

Nome do Sistema: Ask & Trust – sistema para auxílio de tutoria acadêmica.