Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS
Componente Curricular: Planejamento e gestão de projetos.
Professora: Raquel Aparecida Pegoraro.
Alunos: Alesom, João Pedro, Kétly, Matheus e Vladimir.

REVIEW 2

Análise da Review atual em relação a Review anterior:
Sim, foi corrigida a integração com o Banco de Dados, sendo agora armazenadas as informações enviadas ao sistema.
Foi também corrigida a integração entre os módulos do sistema, sendo facilmente possível se guiar pelo sistema.

Aceitação das Histórias:

- "Como aluno/monitor/professor eu preciso logar no sistema para identificar o perfil do usuário." [Aceita com restrição]
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso realizar peguntas para sanar minhas dúvidas." [Aceita com restrição]
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso visualizar perguntas e respostas para poder realizar contribuições." [Aceita]
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso responder perguntas para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento." [Aceita]
- “Como aluno/monitor/professor eu preciso de uma página inicial para me guiar pelo sistema.” [Aceita]

Todos os casos de testes BDD foram atendidos? Sim.

Pontos Fortes das Histórias:

- "Como aluno/monitor/professor eu preciso logar no sistema para identificar o perfil do usuário."
  - Validação do login é feita de forma correta e dá retorno ao usuário em caso de erro;
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso realizar peguntas para sanar minhas dúvidas."
  - Há validação básica do formulário.
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso visualizar perguntas e respostas para poder realizar contribuições."
  - Design limpo para exibição das perguntas e respostas.
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso responder perguntas para auxiliar meus colegas em suas dúvidas e exercitar meu conhecimento."
  - Há validação básica do formulário.
- “Como aluno/monitor/professor eu preciso de uma página inicial para me guiar pelo sistema.”
  - Página inicial é intuitiva.

Pontos Fracos das Histórias:

- "Como aluno/monitor/professor eu preciso logar no sistema para identificar o perfil do usuário."
  - Layout.
- "Como aluno/monitor/professor eu preciso realizar peguntas para sanar minhas dúvidas."
  - Layout.

Restrições apresentadas pelo PO:

- Na página inicial do usuário, após realizado o login, exibir informação que identifique que o usuário está logado e suas informações básicas (nome e função);
- Não exibir usuário que realizou resposta quando não estiver logado no sistema;
- Formatar melhor a exibição da data/horário nas perguntas e respostas;
- Destacar melhor o botão de adicionar pergunta.